附件1：

# 2025年金融数据交换平台

# 银证业务压力测试方案

- 测试目的

为了切实提升行业机构的性能容量管理能力，提升压力测试的可操作性，健全压力测试体系，有效应对市场交易量快速放大对金融数据交换平台及银证机构技术系统可能产生的冲击。深圳证券通信有限公司（以下简称深证通）计划2025年12月20日组织金融数据交换平台(以下简称FDEP)银证用户开展银证业务压力测试，请用户积极开展三方存管端到端的查询、转账交易业务的压力测试，检验相关技术系统容量性能情况。

- 参测单位

- 1.深圳证券通信有限公司

- 2.商业银行

- 3.证券公司

- 测试内容

参测用户可参考以下场景开展压力测试：

- 瞬时压力测试

商业银行和证券公司在短时间内以历史生产峰值瞬时压力的3-5倍报入业务消息，测试银证系统每秒能够处理的最大业务消息笔数能否达到性能要求。

- 单日平均峰值压力测试

商业银行和证券公司以历史单日生产平均业务峰值压力持续报入业务消息，测试银证系统每秒稳定处理的最大业务消息笔数能否达到性能要求。

- 单日容量压力测试

商业银行和证券公司测试银证系统单交易日内能够处理的总业务笔数是否满足系统性能要求。

以上场景供参考，参测用户可根据实际业务需要其他压测场景。

- 测试时间安排

集中测试时段：2025年12月20日（星期六）9:00-15:00

压测具体安排详见下表：

| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 20日9:00前 | 测试前准备工作 | 部署好银证系统和FDEP客户端接入FDEP专线测试环境 |
|  |  | 根据生产环境实际业务量计算压测指标： 1.统计历史交易日内每秒转账及查询速率之和，获取其中最大值，即最大转账及查询速率峰值。 2.统计历史交易日集中交易时间段（7:00-16:00）内单日平均转账和查询速率，获取其中最大值，即集中交易时间段内最大单日平均转账和查询速率峰值。 3.统计历史所有交易日的转账和查询总笔数，获取其中最大值，即单日转账和查询总笔数峰值。 |
|  |  | 与对端机构建立通信关系，协商构造测试数据 |
| 20日9:00-9:30 | 场景一：瞬时压力测试 | - 银证系统根据历史最大转账及查询速率峰值，持续报业务包至3-5倍峰值，维持 300 秒 |
|  |  | - 统计300秒内报入的转账和查询总请求数、与预期响应相符的转账和查询请求数，即正确请求数，计算转账和查询正确率（正确请求数/总请求数）*100% |
|  |  | - 统计报入过程中业务响应时间、转账及查询峰值吞吐率 |
| 20日10:00-11:00 | 场景二：单日平均峰值压力测试 | - 银证系统以不低于历史集中交易时间段内最大单日平均转账和查询速率峰值的压力持续报入业务包60分钟 |
|  |  | - 统计60分钟内报入的转账和查询总请求数、与预期响应相符的转账和查询请求数，即正确请求数，计算转账和查询正确率（正确请求数/总请求数）*100% |
|  |  | - 统计报入过程中每秒的响应吞吐量、业务平均响应时间、转账及查询峰值吞吐率 |
|  |  | - 统计与业务处理相关模块峰值资源占用情况（CPU、磁盘、内存、上行网络带宽、下行网络带宽 |
| 20日11:30-12:00 | 场景三：单日容量压力测试 | - 系统可交易时长内，银证系统持续报入业务包直到历史单日转账和查询总笔数峰值的2-3倍 |
|  |  | - 统计系统处理的转账和查询总笔数 |
|  |  | - 统计转账及查询正确率、业务平均响应时间、转账和查询总笔数 |
| 20日9:00-15:00 | 其他场景 | - 参测单位可根据实际业务需求进行其他场景的测试 |

- 测试准备

- 本次测试在FDEP专线测试环境中进行，参测单位需使用测试客户端通过专线接入测试环境；

- 参测单位务必在测试前开通网络策略，确保客户端能正常访问测试服务器172.100.101.11-14的7001端口；

- 各参测单位根据自身技术系统实际情况，制定测试计划和操作流程，测试前自行联系对手方协商构造测试数据，确保双方能在专线测试环境正常处理业务流程。

- 注意事项

- 本次仅在专线测试环境进行测试，请各参测单位务必在测试前检查连接IP，保证接入环境正确，防止测试数据对生产环境的业务造成影响。

- 测试要求

- 1.请各FDEP银证用户务必参加测试，并指定专人负责本次测试。

- 2.在测试过程中，请各参测单位记录测试数据与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时联系深证通。

- 3.测试完成后，各参测单位需参考附件《商业银行(证券公司)银证系统压力测试报告模板》形成测试报告存档，测试报告至少保存5年以上。

- 联系方式

电话：0755-83182222转FDEP测试（技术）

QQ群：551655653

深圳证券通信有限公司

2025年12月10日